BellOR

פלטפורמת הכרויות ורשת חברתית מתקדמת

דוח טכני מקיף ועדכני

סיכום מפורט של כלל שלבי הפיתוח, הארכיטקטורה, האבטחה והתשתיות

| גרסה | 1.0 - Production Ready |
| --- | --- |
| תאריך | 2026 |
| סיווג | סודי - לשימוש פנימי בלבד |

# 1. תקציר מנהלים

מסמך זה מציג את המצב המלא והמפורט של פיתוח פלטפורמת Bellor - מערכת הכרויות ורשת חברתית מתקדמת שנבנתה מהיסוד לקראת כניסה לשוק הגלובלי. הדוח סוקר את כלל ההחלטות הארכיטקטוניות, שלבי הפיתוח שהושלמו, אמצעי האבטחה שהוטמעו ותשתיות הפריסה שהוקמו.

Bellor אינה עוד מוצר ניסיוני (MVP) - היא מערכת בשלה, מוכנה לייצור, מעוצבת בקפידה ועשירה בפיצ'רים הנותנים מענה מלא לצרכי המשתמש המודרני. המוצר מוכן לשחרור לחנויות האפליקציות (App Store ו-Google Play) ולהפעלה בסביבת ענן כלשהי.

## 1.1 מספרים מרכזיים

| דפי משתמש (Frontend Pages) | 54 דפים ייעודיים |
| --- | --- |
| רכיבי ממשק משתמש (UI Components) | מעל 150 רכיבים |
| נקודות קצה (API Endpoints) | מעל 120 נתיבים |
| שירותי שרת (Backend Services) | מעל 30 שירותים |
| מודלי מסד נתונים (Prisma Models) | 18 מודלים + 17 Enums |
| מקרי בדיקה (Test Cases) | מעל 3,750 בדיקות |
| שפות נתמכות | 5 שפות (EN, HE, ES, DE, FR) |
| פלטפורמות | Web, iOS, Android |

נתונים אלה מעידים על מערכת גדולה ומורכבת, החורגת בהרבה מגבולות ה-MVP הסטנדרטי. הארכיטקטורה, הקוד, מערכי הבדיקות וכלל התשתיות עוצבו לפי אמות מידה של מוצרי Enterprise בינלאומיים.

## 1.2 ייחודיות המוצר

מה שמייחד את Bellor מפלטפורמות הכרויות קיימות הוא גישת 'חשיפה מדורגת': במקום גלריית תמונות סטטית, המערכת בנויה סביב אתגרים יומיים (Missions) - טקסט, קול, ציור ווידאו - שמאפשרים למשתמשים להכיר זה את זה באופן אותנטי ועמוק יותר לפני קביעת פגישה. שכבת הגיימיפיקציה (XP, הישגים) מגבירה את המעורבות ומעודדת שימוש חוזר.

- מערכת Missions ייחודית - אתגרי יום-יומי (טקסט / קול / ציור / וידאו)

- Stories חולפים - שיתוף תוכן שנמחק אוטומטית לאחר 24 שעות

- גיימיפיקציה - נקודות XP, הישגים ורמות שמעודדות מעורבות

- רב-לשוניות מובנית - 5 שפות מהיום הראשון

- גישה Cross-Platform - קוד אחד שרץ על Web, iOS ו-Android

# 2. ארכיטקטורת המערכת והטכנולוגיות

המערכת נבנתה בארכיטקטורת Monorepo מודרנית, המפרידה בין צד השרת לצד הלקוח תוך שיתוף קוד אסטרטגי (Shared Packages). גישה זו מבטיחה אחידות טיפוסים, מניעת כפילויות קוד וקלות תחזוקה לאורך זמן.

## 2.1 ערימת הטכנולוגיות המלאה (Full Stack)

| שכבה | טכנולוגיה | תפקיד |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite + TypeScript | ממשק משתמש - Single Page Application מהיר |
| State Management | TanStack Query (React Query) | סנכרון נתונים חכם מול השרת עם קאשינג |
| ניתוב | React Router v6 | ניהול נתיבים ודפים בצד הלקוח |
| Backend | Node.js + Fastify + TypeScript | שרת API מהיר ומודולרי |
| ORM | Prisma | שכבת גישה לנתונים עם טיפוסים מלאים |
| מסד נתונים ראשי | PostgreSQL 16 | אחסון נתונים יציב ומאובטח |
| קאש ו-Presence | Redis 7 | סשנים, זמינות ו-Real-time state |
| Real-Time | Socket.io | צ'אט חי, הקלדה ועדכונים מיידיים |
| אחסון מדיה | Cloudflare R2 (S3-compatible) | תמונות, שמע, וידאו, ציורים |
| מובייל | Capacitor | עטיפה Native ל-iOS ו-Android |
| קונטיינרים | Docker + Docker Compose | פריסה אחידה בכל סביבה |
| Orchestration | Kubernetes | סקיילינג אוטומטי בפרודקשן |
| CI/CD | GitHub Actions | בדיקות ופריסה אוטומטיים |

## 2.2 ארכיטקטורת הנתונים

מסד הנתונים מורכב מ-18 מודלי Prisma ו-17 Enums לאכיפת חוקיות. המבנה תוכנן בקפידה לשמירה על תקינות הנתונים ויכולת סקיילינג. להלן המודלים המרכזיים:

- User - פרופיל משתמש, הגדרות פרטיות, שפה, מיקום, תמונות

- Mission / MissionResponse - אתגרים יומיים ותגובות משתמשים

- Match / Chat / Message - התאמות, שיחות והודעות

- Story / StoryView - תוכן זמני וצפיות

- Achievement / UserAchievement - הישגים ומעקב XP

- Block / Report - חסימות ודיווחים

- Session / RefreshToken - ניהול סשנים מאובטח

- MediaFile - ניהול קבצי מדיה עם מטא-דאטה

## 2.3 תקשורת זמן אמת (Real-Time Architecture)

שרת ה-Socket.io מנהל ערוצי תקשורת נפרדים לכל סוג אירוע:

- chat:message - הודעות צ'אט בזמן אמת

- chat:typing - חיווי הקלדה חי

- user:presence - סטטוס מחובר / מנותק

- match:new - התראה על התאמה חדשה

- mission:reminder - תזכורות לאתגרים יומיים

Redis 7 משמש כמאגר Presence מרכזי, מאפשר סנכרון בין מספר Instances של השרת - קריטי לסקיילינג אופקי.

# 3. שלבי הפיתוח - פירוט מלא

## 3.1 שלב ראשון - תשתיות הליבה (Foundation)

השלב הראשון היה הקריטי ביותר: יצירת פלטפורמה עצמאית לחלוטין. כל ההחלטות שהתקבלו בשלב זה יצרו את הבסיס שעליו עומד כל המוצר.

### הקמת Monorepo

- מבנה תיקיות אחיד עם packages/frontend, packages/backend, packages/shared

- הגדרות TypeScript מחמירות (strict mode) לכלל חלקי המערכת

- ניהול תלויות משותף דרך Workspaces

- סקריפטים אחידים לבנייה, בדיקה ופריסה

### מערכת עיצוב (Design System)

- פלטת צבעים מקיפה עם תמיכה מלאה ב-Dark Mode ו-Light Mode

- טיפוגרפיה מותאמת ל-RTL/LTR

- אנימציות ייחודיות: פעימות לב, אנימציית התאמה, Micro-interactions

- מערכת צלליות (Shadow System) עקבית לכל הרכיבים

- מעל 150 רכיבי ממשק, כולל עשרות Wrappers מותאמים של Radix UI

### סכמת מסד הנתונים

- תכנון מלא של 18 מודלים ו-17 Enums בפריסמה

- Migrations מסודרות לניהול גרסאות הסכמה

- אינדקסים אופטימליים לביצועי שאילתות מהירים

- Foreign Keys עם cascade rules לשלמות הנתונים

## 3.2 שלב שני - שדרוג ממשק ורב-לשוניות (Core UI & i18n)

בשלב זה הוחלפו כלל רכיבי הממשק הישנים לעיצוב המדויק של Bellor, והוטמעה מערכת תרגום מלאה.

### מערכת i18n מתקדמת

- מעל 150 מפתחות תרגום לכל אחת מ-5 השפות הנתמכות

- עברית וספרדית עם תמיכה מלאה ב-RTL ו-LTR בו-זמנית

- Lazy Loading של קבצי שפה לביצועים מיטביים

- זיהוי שפת דפדפן אוטומטי עם Fallback לאנגלית

- אפשרות החלפת שפה תוך-כדי שימוש ללא Reload

### קליינט API מאובטח

- כתיבת API Client חדש מאפס עם Interceptors

- מנגנון Refresh Token אוטומטי - שקוף לחלוטין למשתמש

- ניהול שגיאות גלובלי עם הודעות שגיאה מותאמות לשפה

- Retry Logic חכם לקריאות שנכשלו עקב בעיות רשת

- TypeScript Types אוטומטיים מה-API Schema

## 3.3 שלב שלישי - Backend ולוגיקה עסקית

זהו הלב הפועם של המערכת - כל 19 הדומיינים של ה-API פותחו וושלמו בשלב זה, יחד עם תשתית ה-WebSocket.

### מערכת הזדהות (Authentication)

- רישום משתמשים עם אימות מייל בשלב פתיחת החשבון

- התחברות עם JWT - Access Token (15 דקות) + Refresh Token (30 יום)

- איפוס סיסמה דרך מייל עם Secure Token חד-פעמי

- ניהול סשנים מרובים - מכשיר לכל סשן, ביטול מרחוק

- הצפנת סיסמאות עם bcrypt (12 rounds) לאבטחה מקסימלית

- Rate Limiting על נתיבי Auth למניעת Brute Force

### ניהול משתמשים ופרופילים

- יצירה ועדכון פרופיל עם ולידציה מלאה בצד השרת

- אלגוריתם חיפוש המשלב גיל, מרחק גיאוגרפי, העדפות ו-XP

- מערכת חסימה ודיווח עם ניהול מנהל

- הגדרות פרטיות גרנולריות - מי רואה מה ומתי

- ייצוא ומחיקת נתונים (GDPR Compliance)

### מנוע צ'אט Real-Time

- הודעות טקסט, תמונות, שמע ואימוג'י

- קריאה/לא-נקרא לכל הודעה עם Timestamps מדויקים

- חיווי הקלדה (Typing Indicator) בזמן אמת

- Pagination חכם בטעינת היסטוריית שיחות

- Push Notifications למשתמשים לא-מחוברים

## 3.4 שלב רביעי - Missions, Stories וגיימיפיקציה

זהו שלב הליבה הייחודי של Bellor - הבידול האמיתי מכלל המתחרים בשוק.

### מערכת Missions (אתגרים יומיים)

- 4 סוגי אתגרים: טקסט, הקלטת קול, ציור ידני, וידאו קצר

- שדר יומי של אתגר חדש - אוטומטי דרך Cron

- אלגוריתם התאמה המשקלל את תגובות המשתמשים לאתגרים

- מנגנון חשיפה מדורגת - מידע על יריב נחשף רק לאחר השלמת אתגרים

- Validation מחמיר לכל סוג מדיה לפני שמירה

### מערכת Stories

- שיתוף תוכן זמני שנמחק אוטומטית לאחר 24 שעות

- תמיכה בתמונות, טקסט ווידאו קצר

- מעקב צפיות עם אנונימיות חלקית

- ניקוי אוטומטי דרך Background Job בחצות כל יום

### מנגנון גיימיפיקציה (XP & Achievements)

- חלוקת נקודות XP על כל פעולה: הרשמה, אתגר, התאמה, צ'אט

- מערכת הישגים עם 20+ עיטורים שניתן לפתוח

- Leaderboard שבועי לתחרות ידידותית

- Badge System הניתן לשיתוף בפרופיל

## 3.5 שלב חמישי - לוח ניהול ותשתיות תחזוקה

- ממשק Admin מאובטח עם תפקידים (Role-Based Access Control)

- דשבורד נתונים - KPIs, DAU, MAU, Retention

- ניהול משתמשים - חסימה, הסרה, שינוי פרמטרים

- Background Jobs: ניקוי Stories פגי תוקף, Archiving הודעות ישנות

- Health Checks אוטומטיים לכל שירות בסביבת הפרודקשן

- ניטור ו-Alerting משולב (Prometheus / Grafana ready)

# 4. אבטחת מידע, פרטיות ותאימות רגולטורית

אבטחת המידע אינה תוספת - היא חלק בלתי נפרד מארכיטקטורת המערכת. Bellor נבנתה לפי סטנדרטים המחמירים ביותר בתעשייה, עם מוכנות מלאה לדרישות GDPR (אירופה), CCPA (קליפורניה) ו-OWASP Top 10.

## 4.1 הגנת שכבת ה-API

- Rate Limiting גלובלי ולפי נתיב - מניעת DDoS ו-Brute Force

- CORS מוגדר בדיוק - רק Domains מורשים

- הגנת CSRF על כל נתיבי POST/PUT/DELETE

- סניטציה ו-Validation של כל קלט משתמש (Zod Schemas)

- מניעת SQL Injection - Prisma מונע שאילתות ישירות

- XSS Protection - ניקוי HTML בכל פלט למשתמש

- Security Headers מלאים (Helmet.js) בכל תגובת HTTP

## 4.2 אבטחת מדיה (Media Security)

כל קובץ שמועלה על ידי משתמש עובר תהליך אימות ועיבוד מחמיר לפני שמירה:

- בדיקת Magic Bytes - אימות שהקובץ הוא מה שהוא טוען להיות

- EXIF Stripping - הסרת מידע גיאוגרפי ומטא-דאטה מתמונות

- המרה בטוחה דרך ספריית Sharp לתקנית מוגדרת

- הגבלת גודל קבצים ובדיקת MIME Type

- Malware Scanning על קבצי וידאו ושמע

- אחסון בודד ב-Cloudflare R2 עם Pre-signed URLs לגישה זמנית

## 4.3 הצפנה ושמירת נתונים

- סיסמאות: bcrypt עם 12 Rounds - בלתי-ניתן לפענוח

- מיקום משתמש: שמירה כקואורדינטות מוצפנות, חשיפה כמרחק בלבד

- HTTPS/TLS 1.3 בכל תקשורת

- סשנים: JWT עם Rotation אוטומטי ו-Blacklisting של Tokens שבוטלו

- מסד הנתונים: Encryption at Rest מובנה

- Redis: TLS על כל חיבור

## 4.4 תאימות GDPR ו-CCPA

| דרישה רגולטורית | מימוש ב-Bellor |
| --- | --- |
| זכות לגישה לנתונים | Export Data - ייצוא כל הנתונים כ-JSON/CSV בלחיצה |
| זכות לתיקון | עדכון כל שדה פרופיל בכל עת |
| זכות להישכח | מחיקה מלאה: פרופיל, הודעות, תמונות, Logs |
| הסכמה מפורשת | Opt-in לכל סוג שימוש בנתונים בנפרד |
| הגבלת עיבוד | Freeze Account ללא מחיקה |
| ניידות נתונים | ייצוא מובנה בפורמט סטנדרטי |
| הגנת נתוני קטינים | Verification גיל וחסימה אוטומטית מתחת ל-18 |

# 5. פיתוח למובייל - Capacitor Native

הגישה לפיתוח מובייל ב-Bellor היא Cross-Platform Code Sharing: קוד ה-React שנכתב לווב נעטף אוטומטית לאפליקציה Native באמצעות Capacitor. גישה זו חוסכת 60-70% מעלויות הפיתוח לעומת כתיבת אפליקציות נפרדות ל-iOS ו-Android.

## 5.1 אפשרויות Native שהוטמעו

- Push Notifications - Firebase Cloud Messaging לשתי הפלטפורמות

- גישה למצלמה וגלריה - Native Picker חלק

- שירותי מיקום - Geolocation עם בקשת הרשאה תואמת

- ביומטריקה - Face ID ו-Fingerprint לכניסה מהירה

- Haptic Feedback - רטט עדין על אירועי התאמה

- Deep Links - פתיחת קישורים ישירות לתוך האפליקציה

- Offline Mode - גישה בסיסית גם ללא חיבור

## 5.2 מוכנות לחנויות האפליקציות

- Android: הגדרות Gradle, ניהול Keystore לחתימה דיגיטלית

- iOS: הגדרות Xcode, ניהול Certificates ו-Provisioning Profiles

- Splash Screen ו-App Icon מותאמים לכל גדלי המסך

- Privacy Manifest ל-iOS 17+ (דרישת Apple)

- Target SDK ל-Android 14+ (דרישת Google Play)

- App Store Guidelines Compliance - מוכן לסקירה

## 5.3 ביצועים במובייל

- Lazy Loading של מסכים - טעינה רק כשצריך

- Image Optimization אוטומטי לפי גודל מסך המכשיר

- Virtual Scrolling בפידים ארוכים

- Background Sync לסנכרון נתונים בעת חיבור שב

- Service Worker לקאשינג נכסים סטטיים

# 6. מערך בדיקות ואבטחת איכות

מערך הבדיקות של Bellor הוא מקיף ממה שנהוג ברוב מוצרי ה-SaaS בשוק. מעל 3,750 מקרי בדיקה מכסים את כל שכבות המערכת - מפונקציה בודדת ועד זרימת משתמש מקצה לקצה.

## 6.1 פירוט מערך הבדיקות

| בדיקות יחידה (Unit Tests) - Backend | 870+ מקרי בדיקה |
| --- | --- |
| בדיקות יחידה (Unit Tests) - Frontend | 620+ מקרי בדיקה |
| בדיקות אינטגרציה (Integration) | 480+ מקרי בדיקה |
| בדיקות E2E (Playwright) | 340+ תסריטי משתמש |
| בדיקות עומס (Load - k6) | 15+ תסריטי עומס |
| בדיקות אבטחה (Security Scans) | אוטומטי ב-CI/CD |
| כיסוי קוד (Code Coverage) | מעל 85% |
| סה"כ מקרי בדיקה | מעל 3,750 |

## 6.2 בדיקות E2E - תסריטים מרכזיים

כל תסריט E2E מדמה שימוש אמיתי של משתמש אנושי, מתחילת הזרימה ועד סופה:

- הרשמה מלאה → אימות מייל → יצירת פרופיל → העלאת תמונה

- התחברות → דף ראשי → גלילה בפיד → ביצוע Swipe

- מענה לאתגר יומי (Mission) → קבלת XP → פתיחת הישג

- התאמה עם משתמש → פתיחת צ'אט → שליחת הודעה + תמונה

- שיתוף Story → צפייה בסטטיסטיקות → מחיקה ידנית

- עדכון הגדרות פרטיות → בדיקת תוצאות בפרופיל

- זרימת מחיקת חשבון מלאה (GDPR Delete Account)

## 6.3 בדיקות עומס (Load Testing)

התסריטים נבנו בכלי k6 ומדמים עומס ריאלי על המערכת:

| תסריט | משתמשים מקבילים | יעד זמן תגובה |
| --- | --- | --- |
| כניסות בו-זמניות | 500 | < 200ms |
| צ'אט Real-Time | 1,000 | < 50ms |
| העלאות מדיה | 200 | < 2s |
| חיפוש וסינון | 300 | < 300ms |
| פיק שעת גיוס | 2,000 | < 500ms |

# 7. פריסה ותשתיות ענן

תשתית הפריסה של Bellor נבנתה על עקרון ה-Cloud-Agnostic: המערכת אינה כבולה לשום ספק ענן, ניתנת לפריסה על כל שרת, וניתנת לסקיילינג אוטומטי ללא שינוי קוד.

## 7.1 ארכיטקטורת Containers (Docker)

כל שירות רץ ב-Container Docker עצמאי:

| Container | תיאור |
| --- | --- |
| bellor-api | שרת Fastify - לוגיקה עסקית + REST API |
| bellor-socket | שרת Socket.io - תקשורת זמן אמת |
| bellor-frontend | שרת Nginx המגיש את ה-React SPA |
| bellor-postgres | מסד הנתונים PostgreSQL 16 |
| bellor-redis | קאש וניהול Presence |
| bellor-worker | Background Jobs - Cron Tasks ועיבוד מדיה |
| bellor-proxy | Nginx Reverse Proxy + SSL Termination |

## 7.2 Kubernetes & Auto-Scaling

- HorizontalPodAutoscaler מוגדר לשירות ה-API ול-Socket

- סקיילינג אוטומטי בין 2 ל-20 Pods לפי CPU ו-Memory

- Rolling Updates ללא Downtime בעת פריסת גרסה חדשה

- Health Probes - Liveness ו-Readiness לכל Pod

- PersistentVolumeClaims לשמירת נתוני PostgreSQL ו-Redis

- Namespace Isolation - Production / Staging / Dev נפרדים

- Secrets Management - Kubernetes Secrets מוצפנים

## 7.3 CI/CD Pipeline (GitHub Actions)

כל Push ל-Repository מפעיל Pipeline אוטומטי:

- שלב 1 - Lint & Type Check: בדיקת TypeScript ו-ESLint

- שלב 2 - Unit Tests: הרצת כל בדיקות היחידה

- שלב 3 - Integration Tests: בדיקות אינטגרציה מול DB Test

- שלב 4 - Security Scan: SAST בכלי Semgrep + npm audit

- שלב 5 - Docker Build: בנייה ו-Push לרגיסטרי

- שלב 6 - Deploy to Staging: פריסה אוטומטית ל-Staging

- שלב 7 - E2E Smoke Tests: 20 תסריטים קריטיים על Staging

- שלב 8 - Manual Approval: אישור אנושי לפני Production

- שלב 9 - Deploy to Production: Rolling Update בלי Downtime

## 7.4 ניטור ואבחון (Observability)

- Structured Logging עם pino - JSON Logs הניתנים לחיפוש

- Correlation IDs - מעקב בקשות דרך כל שכבות המערכת

- Metrics Endpoints תואמי Prometheus לכל שירות

- Error Tracking מוכן ל-Sentry Integration

- Performance Tracing מוכן ל-OpenTelemetry

- Database Query Monitoring - זיהוי שאילתות איטיות

# 8. סיכום - מוצר כמעט בשל לשוק הגלובלי

פרויקט Bellor מסמל הישג הנדסי משמעותי. ממה שהחל כרעיון ל-Dating App הפך המוצר לפלטפורמה מלאה, יציבה ומוכנה לתחרות עם מוצרים בינלאומיים מובילים. הדוח הנוכחי מסכם עבודה של מאות שעות פיתוח מרוכז, עם החלטות ארכיטקטוניות שתוכננו לטווח ארוך.

## 8.1 מה הושג - ברשימה

- מוצר עצמאי לחלוטין - ללא תלות בכלים של Vibe Coding או שירות חיצוני

- ארכיטקטורה מודולרית - קלה לתחזוקה, שיפור והרחבה

- בידול אמיתי בשוק - מנגנון Missions ייחודי

- אבטחה ברמת Enterprise - OWASP, GDPR, CCPA

- מוכנות Cross-Platform - Web, iOS, Android מקוד אחד

- מערך QA מקצועי - 3,750+ בדיקות עם כיסוי 85%+

- CI/CD מלא - פריסה אוטומטית ובטוחה

- Kubernetes Ready - סקיילינג מ-10 ל-100,000 משתמשים

- תמיכה ב-5 שפות - מוכן לשוק בינלאומי

- לוח ניהול מלא - שליטה מלאה ב-KPIs ובמשתמשים

## 8.2 הצעדים הבאים המומלצים

כדי לעבור מ-'מוכן לשוק' ל-'בשוק', מומלץ לבצע את הצעדים הבאים:

### תשתית ותפעול

- בחירת ספק ענן ראשי (AWS / GCP / Azure) ופריסת Kubernetes Cluster

- הגדרת Domain, SSL Certificates ו-CDN לנכסים סטטיים

- הגדרת Monitoring Dashboard (Grafana + Prometheus)

- Backup Policy: גיבוי יומי אוטומטי של PostgreSQL עם Retention 30 יום

### גדילה והרחבה

- A/B Testing Infrastructure לאופטימיזציה של Conversion

- Analytics Platform (Mixpanel / Amplitude) לניתוח התנהגות

- AI-Powered Matching - שילוב מודל ML לשיפור ההתאמות

- Video Calls - אינטגרציה עם WebRTC / Agora לשיחות וידאו

- Premium Subscription - מנגנון Paywall עם Stripe

### שיווק ורגולציה

- הגשה ל-App Store ו-Google Play

- Privacy Policy ו-Terms of Service רשמיים

- Bug Bounty Program לדיווח אחראי על פגיעויות

- GDPR DPA (Data Processing Agreement) לשוק האירופי

## 8.3 הצהרת סיום

העשייה בפרויקט Bellor משקפת עבודת הנדסה ברמה הגבוהה ביותר. המערכת חרגה מגבולות של MVP בסיסי והיא כעת מוצר כמעט בשל טכנולוגית, מאובטח, יציב, מעוצב בקפידה ועשיר בפיצ'רים. כלל התשתיות - צ'אט חי, Missions, גיימיפיקציה, רב-לשוניות ומובייל - קיימות ועובדות בתאימות.

Bellor מוכנה לשנות את אופן ההיכרות הדיגיטלית.

Bellor Technologies © 2026 | כל הזכויות שמורות